Réunion du CS le 18/09/2023

Présents W Lemarchand, J.F. Biard J Piard L Huet
Perrault G

Travaux BBC:

-Pointe 1 les travaux de finition sont en cours, la pointe 2 suivra.

-Pointe 3 la visite de pré réception est prévue le lundi 25/09/2023 avec un passage dans chaque loggia.

- Pointe 4 Secom Alu le travail se termine cette semaine, reste la partie à faire lors du démontage du lift, puis le plafond en placo sera mis en place par AndréBTP.

-Pointe 5 le lift est monté, le démontage des loggias actuelles doit débuter la semaine prochaine.

Façade A

- La réception définitive est prévue début novembre.

VMC:

- L’expertise amiante demandée a été réalisée, elle se révèle négative.

- La mise en place des bouches d’aération devrait intervenir rapidement ainsi que la mise en service totale de la VMC.

CHRONOFERM:

La mise en place des SAS dans les entrées se fera en janvier 2024, quelques travaux d’aménagements (électricité et caméra) seront nécessaires.

PRÊT COLLECTIF/INDIVIDUEL

-La réponse de l’emprunt collectif était attendue début septembre, elle est retardée en octobre pour le moment.

AIDE INDIVIDUELLE:

-SOLIHA va nous adresser un courrier pour le versement de l’avance de subvention, une réponse impérative est demandée à chacun dés réception du courrier de Nantes Métropole.

------------------------------------------------------------------------

Le calorifugeage des caves effectué par la société Horizon présente des désordres, il est demandé au syndic de la contacter pour y remédier.

Sous-station une pompe de recyclage détériorée va être changer.