RÉUNION CS du 13/11/23

TRAVAUX BBC

Les informations sont données compte tenu des aléas du chantier.

VMC
L’installation des bouches d’aération est terminée , un certain nombre d’appartements ne répondent pas aux normes exigées ont signé une décharge d’installation.
Le réglage définitif est en cours ainsi que les vérifications du bon fonctionnement.

LOGGIAS
Plusieurs levées de réserves sur les pointes 2 et 3 ne peuvent être achevées suite à l’absence ou la non réponse des propriétaires ou locataires.
Merci de prendre RDV avec la société dans les meilleurs pour corriger les réserves.

Pointe 4 T 4 nord N°8
Cette pointe est terminée, la date de pré-réception est le 04 décembre.

Pointe 5 T4 ouest N°9
La pose de l’armature vient de débuter.

Pointe 6 T5 sud N°9
Le lift est monté, la démolition des loggias va suivre.

Façade A Côté Nord N°9
La réception a eu lieu le 06 novembre, la pose des pare vues est en cours.

Façade B
Côté Sud N°8/9
Les anodes, étoiles et pissettes sont posées, l’application de la première couche de peinture primaire a débuté (3 couches de peinture à passer) L’échafaudage va être démonté prochainement. Le reste du travail se fera à l’aide du lift.
EMPRUNT CEIF (Caisse d’épargne) :

La CEIF a effectué le versement de l’emprunt sur le compte travaux de la Proue1.
Chaque copropriétaire va recevoir un tableau d’amortissement d’ici la fin de l’année.

Aide privative :
Vous avez reçu cette semaine 2 exemplaires de la convention de la subvention : Vous devez envoyer un exemplaire signé à SOLIHA : 8 rue du Petit Chatelier 44300 NANTES.
Ne tardez pas car cette subvention sera versée que lorsque SOLIHA aura reçu les documents de tous les copropriétaires ayant droits à cette subvention.

Acceptation d’un devis de la société Dos Santos pour réparation d’un regard et nettoyage du siphon
du bassin;770€.
Devis en cours de la société PGS pour le groupe électrogène (remplacement résistance préchauffage);620€.

Employés d’immeuble
Nous avons avec Catherine et Laurent 2 employés qui donnent satisfaction sont disponibles et avenants, toutefois cela ne doit pas conduire à les appeler à toutes heures y compris le week-end.
Ils travaillent en regard d’un tableau de service avec des heures précises, merci à chacun d’avoir une certaine réserve pour le bien de tous.